## Slide 1
Manajemen Proyek PL
Pertemuan 03

## Slide 2
Menu
Tahapan Perencanaan Projek
Alat Perencanaan Proyek
Proposal Projek

## Slide 3
Tahapan Perencanaan Proyek
Tahap 1: Pencarian
  Secara aktif mencari kesempatan
Tahap 2: Konsepsi
  Menyiapkan proposal
Tahap 3: Presentation
Tahap 4: Implementasi dan Monitoring
Tahap 5: Project Handover, Test Runs

## Slide 4
Tahap 1: Pencarian
Perencana diharuskan mengantisipasi pasar, klien, lingkungan, sosial, politik.
Ketua sebaiknya secara aktif mengonfirmasi permintaan baru sebelum kompetitor lainnya melakukan hal yang sama

## Slide 5
Tahap 2: Konsepsi
Menulis proposal proyek dengan benar
Beberapa proposal memerlukan format yang berbeda-beda

## Slide 6
Tahap 3:
Presentasi: baik tertulis maupu oral
Selama presentasi, sang penentu keputusan dapat menanyak aspek yang tidak jelas atau mendapatkan klarifikasi lebih lanjut.
Presentasi dapat menjukkan entusias dari tim proyek

## Slide 7
Tahap 4:
Setelah proposal dan presentasi disetujui oleh sponsor, maka kontrak proyek bisa dilakukan.
Kontrak proyek akan tertuliskan:
1. Definisi jelas dari lingkpan kerja
2.Jaminan performa oleh sponsor
3.Waktu mulai dan selesai

## Slide 8
Tahap 5
Setelah penyerahan, tim proyek sebaiknya melakukan demonstrasi kepuasan dari proyek.
Setelah itu, tim proyek akan dibayar penuh. Namun yang terpenting adalah menandai pemindahan tanggung jawab.

## Slide 9
Peralatan Perencanaan Projek
Gantt Chart (bar chart)
  Daftar berbagai aktivitas yang akan dilakukan untuk spesifik proyek secara kronologis
  Mulai dan Selesai aktivitas ditandai dengan ujung dari tanda kotak di tiap aktivitas
- Status dari projek
- Estimasi durasi
- Estimasi kerja
- Urutan tugas

## Slide 10
Cont’d
Network Path Method
Avtivity on Arrow - AOA (PERT Diagram)
Activity on Node - AON (Precedence Diagram)

## Slide 11
Komponen Proposal
1. Cover Letter
2. Proposal Text
3. Resume / Curriculum Vitae-Professional experience
4. Reference Letter-Testimonial

## Slide 12
Project Proposal
1(a) Project Statement
1(b) Project Rasionalitas
1(c) Project Objektif
1(d) Project Signifikansi

## Slide 13
1(a) Project Statement
Pendek, jelas dan mempunyai arti yang tepat
Dapat menjawab pertanyaan:
  Siapa-target, siapa yang akan diuntungkan
  Apa-goals / objektif, aktifitas utama
  Di mana-lokasi
  Mengapa-projek ini sangat penting
  Kapan-durasi dari proyek
  Bagaimana cara meraih tujuan

## Slide 14
1(b) Project Rasionalitas
Menyediakan informasi penting dan relevantentang bagaimana masalah berkembang dan statusnya saat ini
Bagian ini harus memberikan solusi yang jelas
Hal ini sangat penting karena dapat memberikan sponsor kejelasan mengenai pengetahuan dari sang penulis

## Slide 15
1(c) Project Objektif
Untuk menyiapkan objektif:
1. Buatlah daftar-daftar objektif
2. Buat secara spesifik
3. Buatlah dengan kata-kata aksi
4. Berikan who, what, where, when, how.

## Slide 16
1(d) Project Signifikan
Adalah bagian yang lain yang dapat menguatkan argumen proyek
Garis bawahi beberapa poin seperti:
  Jelaskan mengapa proyek ini penting.
  Jelaskan mengapa proyek harus tepat waktu
  Jelaskan mengapa metode yang ditawarkan terbaik
  Jelaskan siapa yang akan diuntungkan
  Berikan keuntungan jangka panjang dan lebar
  Jelaskan bagaimana proyek dapat memenuhi tujuan sponsor

## Slide 17
Metodologi
Bagian ini menjelaskan jantung dari proposal
Di sini menjelaskan secara jelas apa yang ingin dilakukan
Dapat merujuk ke proses dari SDLC
Terdapat berbagai macam metode
Software : SDLC
Jaringan:PPDIOO

## Slide 18
Cont’d
(a) Project Objectives
Objektif projek dijelaskan lebih detail lagi
(b) Project Struktur Organisasi
Struktur organisasi dari institusi mengaris bawahi departemen atau individu yang berkaitan dengan proyek ini

## Slide 19
Cont’d
(c) Target
Diskusikan ulang siapa yang akan diuntungkan dan mengapa
Target sebaiknya diidentifikasikan dengan jumlah yang spesifik
(d) Aktivitas Project
Setiap dari aktivitas sebaiknya didiskusikan dengan komprehensif dan jelas
Cara terbaik melakukannya adalah bertahap

## Slide 20
Evaluasi
Evaluasi proyek melihat elemen dari prosedur evaluasi
Sangatlah penting bagi institusi dan individu
Untuk menjelaskan apa yang diekspetasikan dari hasil proyek
Menjelaskan bagaimana hasil tersebut dapat didemonstrasikan

## Slide 21
Cont’d
Sponsor ingin melihat proyek yang mereka danai
Ketua harus dapat memberikan hasil yang baik dari proyek yang dijalankan
Hasil yang terlalu umum atau meragukan akan susah untuk dievaluasi
Sebuah metode yang jelas untuk mengevaluasi proyek dapat membantu proyek dan sponsor

## Slide 22
Cont’d
"Timeline"(Gantt Chart) sangat berguna untuk memperlihatkan kapan akan menjalankan setiap aktivitas dan hubungan-hubungandiantara aktivitas
Dalam membuat linimasa, buatlah daftar dari urutan waktu dari atas ke bawah
Buatlah nama kegiatan beserta durasi dan waktu mulainya

## Slide 23
Budget
Bagian ini membahas bagaimana cara untuk menyiapkan budget dan contohnya

## Slide 24
Persiapan Budget
1. Berpikir ala akuntan
2. Masukkan semua harga yang dibutuhkan
3. Cari sumber data harga
4. Buatlah secara spesifik dan akurat
5. Gunakan format standar
6.Tunjukkan penghitungan singkatnya

## Slide 25
Lampiran Proposal
Cover Letter
  Melampirkan cover dapat menunjukkan sentuhan yang baik, profesional dan mewah
  Buatlah cover dengan sangat pendek, jelas, tidak ada catatan personal mengenai isi dari proposal yang dibuat

## Slide 26
Curriculum Vitae / Resume
CV digunakan dibidang akademisi untuk menggarisbawahi pendidikan dan publikasi mereka
Resume digunakan oleh profesional untuk menggarisbawahi pengalaman mereka

## Slide 27
Cont’d
1. Garis bawahi skill, pengalaman, pengetahuan yang berkaitan langsung dengan projek
  Demonstrasikan bahwa anda terkualifikasi untuk mengambil dan menyelesaikan proyek
2. Hindari informasi terlalu personal
  Status pernikahan dan jumlah anak tidak perlu dimasukkan ke resume profesional

## Slide 28
Cont’d
3. Urutkan barang terbaru menurut tanggalnya
  Daftar pengalaman kerja diharuskan dari yang paling baru
4. Pilih-pilih
  Tidak semua informasi dapat dimasukkan ke dalam resume, justru akan mengurangi nilai dari sebuah resume.
  Cukup garis bawahi yang ingin kamu tunjukkan

## Slide 29
Cont’d
5. Cek untuk kesalahan
Cek setiap kata, karena beberapa perusahaan akan menolak karena kesalahan yang simpel
6. Hindari singkatan
Kecuali untuk kata-kata yang umum atau universal, selain itu harus di eja penuh