## Slide 1: Manajemen Proyek TI
Pertemuan 10

## Slide 2: Work Control Package
Kontrol adalah elemen terakhir dalam siklus pelaksanaan perencanaan-pemantauan-mengendalikan
Kontrol difokuskan pada tiga elemen proyek
   Kinerja
   Biaya
   Waktu

## Slide 3: Mengontrol Kinerja
Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kinerja proyek memerlukan kontrol:
  Masalah teknis yang tidak terduga muncul
  Sumber daya yang tersedia tidak mencukupi saat dibutuhkan
  Ada kesulitan teknis yang tidak dapat diatasi
  Masalah kualitas atau keandalan terjadi
  Klien memerlukan perubahan spesifikasi
  Timbul komplikasi inter fungsional
  Terobosan teknologi mempengaruhi proyek
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

## Slide 4: Mengendalikan Biaya
Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan biaya proyek memerlukan pengendalian:
  Kesulitan teknis membutuhkan lebih banyak sumber daya
  Lingkup pekerjaan meningkat
  Tawaran awal terlalu rendah
  Pelaporan buruk atau tidak tepat waktu
  Anggaran tidak memadai
  Kontrol korektif tidak dilakukan tepat waktu
  Terjadi perubahan harga input

## Slide 5: Mengendalikan Waktu
Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan jadwal proyek memerlukan kontrol:
  Kesulitan teknis membutuhkan waktu lebih lama dari yang direncanakan untuk diselesaikan
  Perkiraan waktu awal optimis
  Urutan tugas salah
  Input material, personel, atau peralatan yang diperlukan tidak tersedia saat dibutuhkan
  Tugas sebelumnya yang diperlukan tidak lengkap
  Pesanan perubahan yang dibuat pelanggan memerlukan pengerjaan ulang
  Peraturan pemerintah diubah
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

## Slide 6: Tujuan Pengedalian
Ada dua tujuan mendasar dari pengendalian:
1. Pengaturan hasil melalui perubahan kegiatan
2. Penatagunaan aset organisasi
Manajer proyek harus menjaga aset fisik organisasi, sumber daya manusianya, dan sumber daya keuangannya.
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC

## Slide 7: Pengendalian Aset Fisik
Memerlukan kontrol atas penggunaan aset fisik
  Berkaitan dengan pemeliharaan aset, baik preventif maupun korektif.
  Juga waktu pemeliharaan atau penggantian serta kualitas pemeliharaan.
  Mengatur jadwal perawatan sedemikian rupa untuk menjaga peralatan dalam kondisi operasi sambil meminimalkan gangguan pada
  pekerjaan yang sedang berlangsung.
  Persediaan fisik baik peralatan maupun material juga harus dikendalikan.

## Slide 8: Pengendalian SDM
Penatagunaan sumber daya manusia memerlukan pengendalian dan pemeliharaan pertumbuhan dan perkembangan manusia
Proyek menyediakan lahan subur untuk membudidayakan orang
Karena proyek bersifat unik, orang yang mengerjakan proyek dapat memperoleh berbagai pengalaman dalam waktu yang cukup singkat.

## Slide 9: Pengendalian Keuangan
Teknik-teknik pengendalian keuangan, baik konservasi maupun regulasi, sudah dikenal luas:
  Kontrol aset saat ini
  Anggaran proyek
  Kontrol investasi modal

## Slide 10: Sistem Pengendalian
Sistem kendali yang baik:
  Harus fleksibel
  Harus hemat biaya
  Pasti benar-benar berguna
  Harus memenuhi kebutuhan nyata proyek
  Harus beroperasi tepat waktu
  Sensor dan monitor harus cukup akurat dan tepat untuk mengontrol proyek dalam batas yang berfungsi untuk klien dan organisasi induk

## Slide 11: Lanjutan
Semua sistem kontrol menggunakan umpan balik sebagai control proses
  Pengendalian kinerja, biaya, dan waktu biasanya memerlukan data masukan yang berbeda:
  Performa - pemberitahuan perubahan teknik, hasil pengujian, pemeriksaan kualitas, tiket pengerjaan ulang, tarif memo
  Biaya - anggaran untuk arus kas aktual, pesanan pembelian, ketidakhadiran, laporan pendapatan, biaya jam kerja, laporan varians akuntansi
  Jadwal - laporan benchmark, laporan status, jaringan PERT/CPM, grafik nilai yang diperoleh, grafik Gantt, WBS, dan rencana tindakan